GOMSINLOG  PRIVATE BETA

곰신로그

베타테스트 운영 패키지

모집 · 참여 동의 · 14일 테스트 · 피드백 · 종료 설문

문서 목적 실제 커플 대상 비공개 베타테스트를 안전하고 일관되게 운영하기 위한 통합 문서입니다. 대괄호로 표시된 항목은 모집 전에 운영자가 반드시 채워야 합니다.

| 항목 | 기입 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 기간 | [YYYY.MM.DD] ~ [YYYY.MM.DD] |
| 운영자/사업자명 | [운영자명 또는 사업자명] |
| 문의 이메일 | [support@example.com] |
| 개인정보 처리방침 | [공개 URL] |
| 데이터 삭제 요청 | [삭제 요청 URL 또는 이메일] |

작성 기준일  2026년 8월 9일  |  버전 1.0

※ 공개 모집 전에 개인정보 처리방침과 실제 서버 설정이 본 문서의 설명과 일치하는지 확인하세요.

# 1. 운영자용 빠른 시작

권장 규모 1차 5쌍(10명)으로 7일간 사전 점검한 뒤, 2차 8~10쌍(16~20명)으로 14일간 운영합니다. Google Play의 신규 개인 개발자 계정 요건을 고려해 중도 이탈 여유를 둡니다.

## 출시 전 준비 체크리스트

☐ 테스트용 iOS/Android 빌드와 설치 링크 준비

☐ 연결된 심사용 계정 2개 및 초대 코드 준비

☐ 개인정보 처리방침·이용약관·계정 삭제 안내 URL 공개

☐ 지원 이메일과 응답 담당자 지정

☐ Supabase 저장공간·Egress·오류 알림 설정

☐ 기록 저장, 사진·영상·음성 업로드, 탈퇴를 실제 계정으로 확인

☐ 군사기밀·부대 위치·훈련 일정 입력 금지 문구 노출

☐ AI 분석은 별도 동의를 받기 전까지 비활성화

☐ 테스터 명단과 동의 기록을 접근 제한된 장소에 보관

## 운영 성공 기준

| 영역 | 최소 통과 기준 | 중단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 안정성 | 충돌 없는 세션 99.5% 이상 | 로그인 불가·반복 종료 |
| 저장 | 텍스트 저장 성공률 99% 이상 | 기록 유실 또는 타인 노출 |
| 미디어 | 업로드 성공률 97% 이상 | 권한 우회·잘못된 커플 노출 |
| 사용성 | 커플 연결 성공률 90% 이상 | 절반 이상 운영자 도움 필요 |
| 보안 | 개인정보 사고 0건 | 의심 사고 발생 즉시 중단 |

## 데이터 사용의 기본 원칙

버그 제보, 설문 답변, 익명화된 이용 통계만 서비스 개선에 사용합니다.

일기 본문·사진·영상·음성은 서비스 제공을 위해서만 처리합니다.

기록 내용을 개발자가 확인해야 할 때에는 건별로 별도 동의를 받습니다.

사용자 콘텐츠를 광고, 홍보 또는 AI 모델 학습에 사용하지 않습니다.

# 2. 베타테스터 모집 공고

아래 문안은 커뮤니티, SNS, 지인 모집에 그대로 사용할 수 있습니다.

모집 제목 군 복무 중인 커플을 위한 기록 앱 「곰신로그」 비공개 베타테스터를 모집합니다.

## 모집 본문

곰신로그는 군 복무로 떨어져 지내는 커플이 짧은 기록과 일정을 공유하고, 통화 전에 서로의 하루를 빠르게 확인할 수 있도록 돕는 앱입니다.

실제 커플 단위로 [14일] 동안 베타테스트에 참여해 주실 분을 모집합니다. 아직 개발 중인 버전이므로 일부 기능이 불안정하거나 데이터가 삭제될 가능성이 있습니다. 참여 중 발견한 오류와 사용 경험은 앱 개선에 활용됩니다.

## 모집 대상

두 사람 모두 만 18세 이상인 실제 커플

군 복무 중이거나 입대를 앞둔 커플 우선

두 사람 모두 iPhone 또는 Android 기기를 보유한 분

14일 동안 테스트 그룹을 유지하고 주 3회 이상 사용할 수 있는 분

오류 발생 시 기기·화면·발생 상황을 알려줄 수 있는 분

## 테스트에서 확인할 내용

Google/Apple 로그인과 커플 연결

복무정보 및 D-Day 저장

텍스트·사진·영상·음성 기록

통화 전 브리핑과 「꼭 이야기하기」

공유 일정·휴가·면회·여행 계획

연결 해제·로그아웃·계정 삭제

## 참여자에게 드리는 안내

일기, 사진, 영상, 음성은 서비스 제공을 위해 비공개 서버에 저장됩니다. 별도 동의 없이 광고·AI 학습·홍보 자료로 사용하지 않습니다. 버그 제보와 설문 답변, 익명화된 이용 통계는 서비스 개선에 사용될 수 있습니다.

군 보안 안내 부대의 정확한 위치, 작전·훈련·당직 일정, 촬영이 제한된 시설, 군사기밀 또는 타인의 개인정보를 입력하거나 업로드하지 마세요.

신청: [신청 폼 URL]  |  문의: [support@example.com]  |  모집 마감: [YYYY.MM.DD]

# 3. 참여 확인 및 베타테스트 동의서

중요 아래 항목은 테스트 시작 전에 각 참여자가 직접 확인해야 합니다. 필수와 선택 동의를 하나의 체크박스로 묶지 마세요.

## 참여자 정보

| 항목 | 작성란 |
| --- | --- |
| 이름 또는 베타 닉네임 |  |
| 연락 이메일 |  |
| 사용 기기 / OS |  |
| 커플 참여 코드 |  |
| 동의 날짜 | 년 월 일 |

## 필수 확인 및 동의

☐ 본인은 만 18세 이상이며 자발적으로 베타테스트에 참여합니다.

☐ 베타 버전에는 오류, 기능 중단, 데이터 손실 가능성이 있음을 이해합니다.

☐ 서비스 제공을 위해 계정정보, 프로필, 커플 연결정보, 기록, 일정 및 업로드한 미디어가 처리되는 것에 동의합니다.

☐ 오류 해결을 위해 기기 종류, OS 버전, 앱 버전, 오류 시각 및 기능 이용 상태가 수집될 수 있음을 이해합니다.

☐ 부대 위치, 작전·훈련 정보, 촬영 제한 시설 등 군 보안상 민감한 정보를 입력하지 않겠습니다.

☐ 타인의 얼굴·목소리·개인정보를 올릴 때 필요한 동의를 직접 확인하겠습니다.

☐ 언제든 참여를 중단하거나 계정 및 데이터 삭제를 요청할 수 있음을 확인했습니다.

## 선택 동의

☐ 인터뷰 및 추가 설문 연락을 받는 것에 동의합니다.

☐ 내가 별도로 제출한 후기 문구를 익명으로 서비스 소개에 사용하는 것에 동의합니다.

☐ 문제 해결을 위해 내가 선택한 특정 기록 내용을 개발자가 확인하는 것에 동의합니다.

☐ 선택한 기록을 외부 AI API로 전송하여 감정 분석하는 것에 동의합니다. (AI 기능 제공 시에만)

※ 선택 동의를 거부해도 기본 베타테스트 참여에는 불이익이 없습니다.

# 4. 개인정보 및 콘텐츠 처리 안내

| 구분 | 처리 항목 | 목적 | 보유기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 | 이메일, 인증 식별자 | 로그인·계정 관리 | 탈퇴 시까지 |
| 프로필 | 닉네임, 역할, 복무정보 | 맞춤 화면·D-Day | 탈퇴 시까지 |
| 커플 공간 | 연결 상태, 기념일 | 두 사람 공유 기능 | 연결 해제 또는 탈퇴 시까지 |
| 기록 | 본문, 감정, 일정, 반응 | 기록·브리핑 제공 | 사용자 삭제 또는 탈퇴 시까지 |
| 미디어 | 사진, 영상, 음성 | 첨부·재생 제공 | 사용자 삭제 또는 탈퇴 시까지 |
| 운영 정보 | 기기, OS, 오류 시각 | 장애 분석·보안 | [30일] |
| 베타 피드백 | 설문, 버그 제보 | 서비스 개선 | 베타 종료 후 [1년] |

## 저장 및 접근

텍스트 기록과 일정은 Supabase 데이터베이스에 저장됩니다.

사진·영상·음성은 비공개 Storage에 저장되며 권한이 있는 커플만 임시 링크로 접근합니다.

장식용 프로필 사진은 현재 설정한 기기에만 저장되며 다른 기기와 동기화되지 않습니다.

운영자는 장애·삭제 요청·법적 의무 대응에 필요한 최소 범위에서만 접근합니다.

## 서비스 개선과 AI 사용

콘텐츠 보호 원칙 일기 본문, 사진, 영상, 음성은 별도 동의 없이 서비스 개선용 데이터셋, 광고, 홍보 또는 AI 모델 학습에 사용하지 않습니다.

AI 감정 분석을 제공하는 경우, 분석할 기록과 외부 제공업체, 전송 국가, 이용 목적, 보유기간을 별도로 안내하고 사용자가 직접 실행한 경우에만 전송합니다.

## 열람·정정·삭제·참여 중단

참여자는 앱에서 기록을 삭제하거나 계정 탈퇴를 진행할 수 있습니다. 앱에 접근할 수 없는 경우 [삭제 요청 URL/이메일]로 요청할 수 있습니다. 요청자의 계정 소유를 확인한 후 합리적인 기간 안에 처리 결과를 안내합니다.

## 문의처

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 개인정보 담당자 | [이름/담당 부서] |
| 이메일 | [privacy@example.com] |
| 서비스 문의 | [support@example.com] |

# 5. 참여자용 14일 테스트 가이드

목표 기능을 많이 누르는 것이 아니라 실제 생활에서 곰신로그가 기록과 통화에 도움이 되는지 확인하는 테스트입니다.

| 기간 | 할 일 | 중점 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1일차 | 로그인, 역할 선택, 커플 연결, 복무정보 입력 | 막히는 단계와 안내 문구 |
| 2~3일차 | 텍스트 기록과 공유/나만 보기 사용 | 저장 성공, 상대방 노출 범위 |
| 4~5일차 | 사진·음성·영상 첨부 | 업로드 속도, 실패 복구, 화면 넘침 |
| 6~7일차 | 통화 전 브리핑과 꼭 이야기하기 | 60초 안에 이해 가능한지 |
| 8~10일차 | 휴가·면회·여행·할 일 추가 | 두 사람 동기화와 알림 필요성 |
| 11~12일차 | LTE/저속·오프라인 환경 사용 | 초안 보존, 재시도 안내 |
| 13일차 | 프로필·테마·사진 변경, 접근성 확인 | 터치 크기, 글자, 다크 모드 |
| 14일차 | 기록 내보내기/삭제, 종료 설문 | 신뢰, 결제 의향, 재사용 의향 |

## 매일 3분 체크

☐ 오늘 기록을 저장할 수 있었나요?

☐ 상대방에게 보일 정보와 나만 볼 정보가 예상대로였나요?

☐ 앱을 쓰면서 불안하거나 이해되지 않는 문구가 있었나요?

☐ 통화 전에 앱을 확인하는 것이 실제 대화에 도움이 됐나요?

☐ 오류가 있었다면 화면 캡처와 발생 시간을 남겼나요?

## 문제가 생겼을 때

앱을 바로 삭제하지 말고 오류 화면을 캡처합니다.

발생 시각, 사용 기기, 직전에 누른 기능을 기록합니다.

기록 내용이나 얼굴 등 개인정보는 가린 뒤 제보합니다.

[오류 제보 폼 URL] 또는 [support@example.com]으로 보냅니다.

다른 커플의 정보가 보이면 즉시 앱 사용을 중단하고 “긴급”이라고 표시해 제보합니다.

# 6. 버그 및 개인정보 사고 제보 양식

## 일반 오류 제보

| 항목 | 작성란 |
| --- | --- |
| 발생 날짜·시각 |  |
| 기기 / OS / 앱 버전 |  |
| 사용한 계정 역할 | □ 곰신 □ 군화 |
| 발생한 화면 | □ 홈 □ 기록 □ 일정 □ 우리 □ 마이 □ 로그인 |
| 직전에 한 행동 |  |
| 기대한 결과 |  |
| 실제 결과 |  |
| 재현 여부 | □ 항상 □ 가끔 □ 한 번만 |
| 첨부 자료 | □ 화면 캡처 □ 영상 □ 없음 |

상세 설명

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## 긴급 개인정보·보안 사고

즉시 중단 다른 커플의 기록이 보이거나, 비공개 기록이 상대방에게 보이거나, 삭제한 자료가 계속 노출되면 앱 사용을 멈추고 즉시 [긴급 연락처]로 알려주세요.

☐ 다른 사용자의 정보가 보였습니다.

☐ 나만 보기 기록이 상대방에게 보였습니다.

☐ 연결 해제 후에도 상대 기록에 접근할 수 있습니다.

☐ 삭제한 기록·사진·계정이 계속 노출됩니다.

☐ 내가 올리지 않은 기록 또는 파일이 있습니다.

☐ 기타 보안·개인정보 문제입니다.

# 7. 베타 종료 설문

각 문항에서 1은 전혀 그렇지 않다, 5는 매우 그렇다입니다.

| 평가 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 로그인과 커플 연결이 쉬웠다. | □ | □ | □ | □ | □ |
| 오늘 기록을 빠르게 남길 수 있었다. | □ | □ | □ | □ | □ |
| 공유와 나만 보기의 차이를 이해할 수 있었다. | □ | □ | □ | □ | □ |
| 사진·영상·음성 기능이 안정적이었다. | □ | □ | □ | □ | □ |
| 통화 전 브리핑이 실제 대화에 도움이 됐다. | □ | □ | □ | □ | □ |
| 일정과 복무정보가 유용했다. | □ | □ | □ | □ | □ |
| 내 기록이 안전하게 보호된다고 느꼈다. | □ | □ | □ | □ | □ |
| 정식 출시 후에도 계속 사용할 의향이 있다. | □ | □ | □ | □ | □ |

## 자유 답변

가장 도움이 된 기능은 무엇인가요?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

가장 불편하거나 이해하기 어려운 부분은 무엇인가요?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

카카오톡 대신 곰신로그를 열게 되는 순간이 있었나요?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

빠졌다고 느낀 기능이 있나요?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

사진·영상 보관과 선택형 AI 요약이 포함된 커플 프리미엄의 적정 월 가격은 얼마인가요?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

월 3,900원 / 5,900원 / 7,900원 중 실제 결제 가능성이 있는 가격은 무엇인가요?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# 8. 운영자 종료·출시 판단표

## 종료 처리 체크리스트

☐ 참여 중단자에게 삭제 방법을 안내했다.

☐ 삭제 요청이 모두 처리되었는지 확인했다.

☐ 화면 캡처와 제보 자료에서 개인정보를 제거했다.

☐ 테스터 명단과 동의 기록의 보유기간을 기록했다.

☐ 치명적 오류와 개인정보 문제를 별도로 분류했다.

☐ 수정된 내용과 수정하지 않은 내용을 참여자에게 안내했다.

☐ 개인정보 처리방침과 스토어 Data Safety/App Privacy 답변을 갱신했다.

## Go / No-Go 판단

| 질문 | 예 | 아니오 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 두 계정의 실제 연결·동기화가 안정적인가? | □ | □ |  |
| 기록과 미디어가 잘못된 사용자에게 노출되지 않는가? | □ | □ |  |
| 계정 탈퇴 시 DB와 미디어가 삭제되는가? | □ | □ |  |
| 신규 사용자가 도움 없이 온보딩을 완료하는가? | □ | □ |  |
| 2주 중 4일 이상 사용한 커플이 절반 이상인가? | □ | □ |  |
| 통화 전 브리핑의 가치가 반복해서 확인됐는가? | □ | □ |  |
| 지원 문의에 대응할 담당자와 절차가 있는가? | □ | □ |  |

출시 중단 조건 개인정보 노출, 커플 간 권한 우회, 계정 삭제 실패, 반복적인 기록 유실 중 하나라도 해결되지 않았다면 정식 출시를 미룹니다.

## 공식 자료 확인 항목

Apple TestFlight 및 App Review Guidelines

Google Play 비공개 테스트 12명·14일 요건(대상 계정인 경우)

Google Play Data Safety 및 계정 삭제 웹페이지

개인정보 보호법 및 개인정보 처리방침 작성지침

Supabase 보유·삭제·백업·해외 이전 관련 계약 문서

법률 검토 안내

이 문서는 베타 운영을 위한 실무 초안입니다. 공개 모집, 유료 결제 또는 외부 AI 분석을 시작하기 전에는 실제 사업자 정보와 처리 구조를 반영하고 개인정보·약관 전문가의 검토를 받는 것이 안전합니다.